Logboek

Project 2 Maatschappelijk belang

Team:	Marokko

Teamleden: Damian & Berkay

De kwaliteiten in ons team

|  | - Kwaliteit 1 Snel werken |
| --- | --- |
|  | - Kwaliteit 2 Goed samenwerken |

| Naam Teamlid Berkay | - Kwaliteit 1 Goed samenwerken |
| --- | --- |
|  | - Kwaliteit 2 Snel werken |

Sprint 1

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 12 december 2025 | Sprint nr. 1 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? Damian: Ik vul dit op een later moment in, dus dit weet ik niet meer |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? Damian: Github repository Footer Doelstellingen Religies CSS Bestand |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? Damian: Wireframes en sitemap, ik was er niet in de week dat je die moest maken. |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Damian: Op een later moment gezamenlijk maken. |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 12 december 2025 | Sprint nr. 1 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Damian: We doen goed beide onze eigen opdrachten, zonder veel overbodig overleg. |  |  |
| Wat kan beter? Damian: We kunnen beter communiceren wat we nou eigenlijk gaan doen want geen van ons neemt daar initiatief voor. |  |  |
| Actiepunt voor volgende Sprint Damian: Meer met elkaar praten |  |  |

Sprint 2

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 18 december 2025 | Sprint nr. 2 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? Damian: Ik maak mijn review op een later moment dus dit weet ik niet. |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? Damian: Overzicht goede doelen Homepage aanpassingen (Ik had deze week alleen die aangezien deze opdracht erg veel werk was.) |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? Damian: Tabel Bevolking |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Damian: Deze opdracht in een latere les maken wanneer ik extra tijd heb, ik weet niet hoe je een tabel maakt die er zo uit ziet met html dus daarom heb ik die niet. |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 18 December 2025 | Sprint nr. 2 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Damian: Volgens mij hebben we beide onze opdrachten goed gemaakt en hebben we de website ze homepage ook mooier gemaakt, zonder communicatie hebben we dit toch samengedaan. |  |  |
| Wat kan beter? Damian: Ook al is het in principe gelukt zou meer communicatie beter zijn. |  |  |
| Actiepunt voor volgende Sprint Damian: Misschien meer proberen te communiceren. |  |  |

Sprint 3

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 9 Januari 2026 | Sprint nr. 3 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? Damian :Beide. |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? Damian: Keuze doorgegeven van javascript opdrachten, na samen overleg. Bronvermelding Formulier Donatie |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? Damian: Niet van toepassing |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Damian: Niet van toepassing |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 9 Januari 2026 | Sprint nr. 3 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Damian: Goed gecommuniceerd Beide goed onze opdrachten gedaan volgens mij. |  |  |
| Wat kan beter? Damian: Deze week niet van toepassing. |  |  |

Sprint 4

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 16 Januari 2026 | Sprint nr. 4 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? Damian: Aanwezig Berkay: 2 lessen afwezig, 1 les er wel. (Dit vult Damian in dus ik weet het niet 100% zeker.) |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? Damian: Bouwen totaal donaties |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? Damian: Verslag & Reflectie |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Damian: Ik doe deze opdracht of thuis of wanneer ik tijd over heb in een les. |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 16 Januari 2026 | Sprint nr. 4 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Damian: 1e javascript opdracht van de pagina toegevoegd, ook al kostte het moeite is dit toch nu af. |  |  |
| Wat kan beter? Damian: Meer overleggen. |  |  |

Sprint 5

Vul in na elke Review

| Sprint Review WAT heeft het team gedaan? | Datum: 23 Januari 2026 | Sprint nr. 5 |
| --- | --- | --- |
| Aanwezig / Afwezig bij Review: Zet hier wie aanwezig was en wie afwezig? Damian: Aanwezig Berkay: Aanwezig |  |  |
| Welke user stories zijn deze sprint afgerond? Damian: Bouwen 2e javascript |  |  |
| Welke user stories zijn niet afgerond? Damian: Bijwerken bronnen en verslag Verduidelijking vragen Samen: Sprint 5 Review Opdrachtgever |  |  |
| Hoe gaat het team dit verhelpen: actiepunt en activiteiten voor volgende Sprint Damian: We moeten nog contact opnemen met goede doelen, tenzij Berkay dit al heeft gedaan maar dan weet ik dat niet. Vandaar dat ik de opdrachten die daarover gaan nog niet af heb momenteel. |  |  |

Vul in na elke Retro

| Sprint Retro HOE heeft het team gewerkt? | Datum: 16 Januari 2026 | Sprint nr. 4 |
| --- | --- | --- |
| Wat ging allemaal goed? Damian: 2e opdracht Javascript gebouwd. |  |  |
| Wat kan beter? Damian: Meer overleggen, vooral over de goede doelen nu. |  |  |